## Slide 1: Lava-jato ecológico
  DIAGRAMA EM BLOCOS:
RESERVATÓRIO DE
ÁGUA DA RUA
RESERVATÓRIO DE ÁGUA FILTRADA
PRINCIPAL
FILTRO
RESERVATÓRIO DE ÁGUA FILTRADA
SECUNDÁRIO
CONTROLE
BOMBA
VÁLVULA
VÁLVULA
LADRÃO
SENSOR
SENSOR
SENSOR

## Slide 2: Lava-jato ecológico
  FLUXOGRAMA SIMPLIFICADO:
Início
Chave-ON = 0 ?
Zera as saídas.
Lê as chaves.
Recebe água da rua:
Válvula-1 = 1;
Válvula-2 = 0;
Bomba = 0.
sim
sim
não
Chave-SELECT = 0 ?
Recebe água filtrada:
Válvula-1 = 0;
Válvula-2 = 1;
Bomba = 1.
não
sim

## Slide 3: Lava-jato ecológico
  ESQUEMA ELÉTRICO DA SIMULAÇÃO:

## Slide 4: Lava-jato ecológico
  EQUIPES DE TRABALHO:
Observações:
  A ordem cronológica das atividades será apresentada posteriormente no cronograma de desenvolvimento.
  Serão realizadas reuniões quinzenais para verificar o andamento das atividades .
EQUIPES | COORDENADOR | INTEGRANTES | OBJETIVOS PRINCIPAIS
ELÉTRICA | Prof° Lucas | Professores: Eduardo e Patrícia. Alunos: Rayan, Túlio, Wagner, Luana. | Desenvolver os circuitos elétricos e o controle do sistema
MECÂNICA, CIVIL e PRODUÇÂO | Profª Maria Marta | Alunos: Carolina, Amanda, Pollyanna, Fabiane, Darkson, Júlia, Felipe e Gabriel. | Desenvolver o filtro, o projeto mecânico e hidráulico do sistema.
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Prof° Severino | Alunos: Igor | Desenvolver o aplicativo de controle do sistema

## Slide 5: Lava-jato ecológico
  CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO:
ITEM | ATIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
01 | Reunião Inicial: Apresentação do cronograma e distribuição de tarefas. | X |  |  |  |  |  |  |  | 
02 | Estudos preliminares sobre o desenvolvimento do projeto. | X |  |  |  |  |  |  |  | 
03 | Desenvolvimento do programa do Arduino e dos circuitos elétricos. |  | X | X | X | X |  |  |  | 
04 | Desenvolvimento do filtro e dos projetos mecânico e hidráulicos. |  | X | X | X | X |  |  |  | 
05 | Desenvolvimento do aplicativo de controle. |  | X | X | X | X |  |  |  | 
05 | Testes e validação do projeto. |  |  |  |  | X | X |  |  | 
06 | Validação do primeiro protótipo. |  |  |  |  |  | X |  |  | 
07 | Participação em feiras tecnológicas de inovações e apresentações de palestras e apresentações em escolas. |  |  |  |  |  |  | X | X | 
06 | Submissão de artigos e participação de congressos. |  |  |  |  |  |  | X | X | X